<프로젝트 계획서>

1. **개요**
   1. 기존에 Swing을 이용하여 개발한 웹 하드를, GWT를 이용해 웹 기반으로 제작한다.
2. **목표**
   1. 추 후에 사용하게 될 GWT에 대한 기본 지식 및 숙련도 증가
   2. 기존 웹 하드에 존재한 기능을 빠짐 없이 웹 기반으로 개발
3. **주요 사항**
   1. 기존에 Swing을 이용하여 개발한 VIEW 부분은 모두 GWT를 이용해 새로 개발한다.
   2. CONTROLLER 부분도 마찬가지로 Annotation, XML, Servlet 등 기존과는 다른 기술을  
      사용하게 되어 모두 새로 개발한다.
   3. MODEL 부분은 기존과 거의 동일하여, 수정이 필요한 사항은 개발을 하면서  
      그 때 마다 수정한다.
4. **필요 자원**
   1. ECLIPSE PLUGIN – GWT SDK의 경우 2.6.1을 사용한다.  
      (다른 버전은 GWT Designer 사용 시 에러)
   2. 필요함에 따라 참고서를 이용
5. **수행 기간 및 방법**
   1. 기간 3/14 ~ 3/25
      1. 3/14 ~ 3/18 – GWT에 대한 이해 및 VIEW 개발을 목표로 한다.
      2. 3/19 ~ 3/25 – Controller 부분 개발 후 나머지 접근 제한 부분을 개발한다.
   2. 개발 파트
      1. 본래는 기존과 같이 MODEL / VIEW 와 같은 식으로 개발 파트를 나누려 했지만  
           
         MODEL 부분에 수정할 점이 많지 않다는 점과, 둘 다 GWT가 처음이기에  
           
         각자의 교육적인 면을 위해선 MVC 모든 부분을 해봐야 한다 생각하여  
           
         VIEW 및 CONTROLLER 부분을 각각 절반으로 나누어서 진행하기로 하였습니다.
      2. 윤정근 : 3/16 - 로그인  
          3/17 ~ 18 + 21- 사용자 목록 , 사용자 수정   
          3/21 ~ 22- 인증 대기자 목록  
          3/23 ~ 25 - 파일 생성 , 파일 다운로드
      3. 한동윤 : 3/16 – 회원 가입, 메인 화면 ( View만 )  
          3/17 ~ 18 - 회사 목록 , 회사 정보 수정  
          3/21 ~ 22 – 폴더 생성 및 수정  
          3/23 ~ 25 - 메인 화면 나머지